Compte-rendu des séances

Taches réalisées	Taches à faire	Difficultés
DATE: 09/03/17 / -Diagramme de cas d'utilisation / -Diagramme de classe / -Base de donnée / -Classe de gestion de la base de donnée / -Interface graphique: / -Page d'inscrition / -Page de Connexion / -Page d'administration	-Interface Utilisateur / -Coder les methodes / -Pages de Recherches
DATE: 17/03/17 / -Inscription / -Connexion / -ModificationProfil	-Entreprises et Offres de Stages
DATE: 23/03 / -Gestion de l'entreprise / -Utilisation de Git	-Fonctions de recherches / -Entreprises	-Apprendre Git
DATE:31/03 / -Gestion des Offres de stages / -Recherches de Stages	-Authentification des entreprises / -Diagrammes de séquences
DATE:06/04 / -Gestion des Erreurs d'identification / -Diagrammes de séquences / -Recherche des Stages trié par mots clés	-Authentification des entreprises / -Criptage des mot de passes	-Apprendre à faire un diagramme de séquence / -Les bugs du logiciel modelio ont faire perdre beaucoup de temps avec les diagrammes de séquences
DATE:21/04 / -Criptage / -Mise à jour de la base de donnée finale	-Authentification des entreprises / -Authentification de l'admin / -Pages consulter entreprises / -Pages consulter offres / -Pages consulter Utilisateurs	-Adapter la nouvelle base de donnée au programme