Sommaire

Compte-rendu des séances

Taches réalisées	Taches à faire	Difficultés
DATE: 09/03/17 / -Diagramme de cas d'utilisation / -Diagramme de classe / -Base de donnée / -Classe de gestion de la base de donnée / -Interface graphique: / -Page d'inscrition / -Page de Connexion / -Page d'administration	-Interface Utilisateur / -Coder les methodes / -Pages de Recherches
DATE: 17/03/17 / -Inscription / -Connexion / -ModificationProfil	-Entreprises et Offres de Stages
DATE: 23/03 / -Gestion de l'entreprise / -Utilisation de Git	-Fonctions de recherches / -Entreprises	-Apprendre Git
DATE:31/03 / -Gestion des Offres de stages / -Recherches de Stages	-Authentification des entreprises / -Diagrammes de séquences
DATE:06/04 / -Gestion des Erreurs d'identification / -Diagrammes de séquences / -Recherche des Stages trié par mots clés	-Authentification des entreprises / -Criptage des mot de passes	-Apprendre à faire un diagramme de séquence / -Les bugs du logiciel modelio ont faire perdre beaucoup de temps avec les diagrammes de séquences
DATE:21/04 / -Criptage / -Mise à jour de la base de donnée finale	-Authentification des entreprises / -Authentification de l'admin / -Pages consulter entreprises / -Pages consulter offres / -Pages consulter Utilisateurs	-Adapter la nouvelle base de donnée au programme
DATE:24/04 / -Authentification des entreprises / -Fonctions des entreprises / -Fonctions des utilisateurs	-Consultation et suppression des des entreprises,offres et utilisateurs par l'admin
DATE:24/04 / -Consultation et suppression des des entreprises,offres et utilisateurs par l'admin

Diagramme des cas d'Utilisation

Note:
-Lorsque l'étudiant consulte les offres de stages, il peut s'y inscrire alors que
l'admin quant à lui pourra les consulter et les supprimer.

-L'étudiant ne peut s'inscrire que lui-même alors que l'admin n'a pas de limite	au nombre d'étudiant qu'il inscrit.

-L'Entreprise ne peut s'inscrire qu'elle-même alors que l'admin n'a pas de limite	au nombre d'entreprises qu'il inscrit.

-L'Admin peut supprimer toutes les offres de stage alors que l'entreprise ne	peut supprimer que celles qu'il a lui-même crée.

-De même, l'admin peut crée des offres de n'importe quelle entreprise.

Diagrams de séquences

Enregister un CV (Etudiant):

Consulter les offres de stage (Etudiant/Admin):

Enregister un étudiant (Etudiant/Admin):

Consulter/Supprimer un étudiant/une entreprise (Admin):

Notes:
-Supprimer une entreprise implique aussi la suppression de ses offres et des	demandes qui lui sont envoyés

Ajouter une entreprise (Admin/Entreprise):

Ajouter une offre de stage (Admin/Entreprise):

Supprimer une offre de stage (Admin/Entreprise):

Consulter réponses aux offres (Entreprise):

Diagramme de classes

Note:
-L'agrégation modelise le fait qu'il y a obligatoirement une entreprise pour	chaque offre de stage
-L'envoie d'une demande par l'Utilisateur (l'étudiant) implique l'envoie de son	CV
-CRUD veut dire que l'Admin à le droit de Crée, lire, modifier et supprimer les	autres instances de classes en question.
(CRUD=Create,Read,Update,Delete)
-Gestion_BDD modelise le lien avec la base de donnée

Explication du programme
Structure de la base de donnée
Logiciels utilisés :
-MySQL
-Wampserver (phpmyadmin)

Structure :

La base de donnée "gestionstages" contient 4 tables:
-entreprise (NomEntreprise, Mdp, Adresse, Telephone)
-offres (NomEntreprise, Duree, Poste, Places)
-postulation (Identifiant, NomEntreprise, Poste, Duree, Etat)
-utilisateur (Identifiant, Mdp, Telephone, Mail, Adresse, Nom, Prenom,	Formation, Competence, Experience, Interet)

La table postulation fait le lien entre l'utilisateur et l'offre qu'il accepte
La table utilisateur contient ausssi le CV de l'étudiant.

Importation:

Dans le dossier ressources, il y a deux base de donnée mise à votre disposition :
-Une rempli avec quelques exemples (Vous trouverez tout les mots	de passes dans le meme dossier que ce rapport).
-Une vide que vous pouvez remplir vous-même ou directement à	l'aide de notre programme de gestion de stages.

Tutoriel pour tester l'application